**Звіт про виконання інвестиційної програми за 2018 рік**

Метою програми є підвищення надійності та ефективності теплопостачання задоволення потреб споживачів у якісних послугах, мінімізація збитків та підвищення енергоефективності за рахунок впровадження сучасних технологій транспортування теплової енергії.

Впровадження результативних механізмів підвищення рівня енергоефективності та вжиття заходів, щодо зменшення питомих витрат енергії та обсягів споживання енергоносіїв.

Плановий обсяг фінансування інвестиційної програми в 2018р. склав 5841,92 тис.грн., фактично профінансовано 5912,39 тис.грн. Економічний ефект від реалізації заходів становить – 1317,73 тис.грн.

**За рахунок інвестиційної програми 2018 р. підприємство виконало власними силами наступні заходи:**

* реконструкцію вузла обліку газу на котельні по вул.Незалежності,70 на суму 108,91 тис.грн.;
* реконструкцію вузла обліку газу на котельні по вул.Мічуріна,2 на суму 124,70 тис.грн.;
* реконструкцію вузла обліку газу на котельні по вул.В.Кияна,49 на суму 29,12 тис.грн.;
* реконструкцію теплових мереж котельні по вул.Вітовського,22 (заміна трубопроводів на попередньоізольовані протяжністю 0,372 км.) на суму 220,57 тис.грн.;
* реконструкцію теплових мереж котельні по вул.Грушевського,9 (заміна трубопроводів на попередньоізольовані протяжністю 0,205 км.) на суму 122,86 тис.грн.;
* реконструкцію теплових мереж котельні по вул.Котляревського,4 (заміна трубопроводів на попередньоізольовані протяжністю 0,107 км.) на суму 57,03 тис.грн.;
* реконструкцію теплових мереж котельні по вул. Мічуріна,2 (заміна трубопроводів на попередньоізольовані протяжністю 0,345 км.) на суму 514,06 тис.грн.;
* реконструкцію теплових мереж котельні по вул.Незалежності,70 (заміна трубопроводів на попередньоізольовані протяжністю 0,782 км.) на суму 839,52 тис.грн.;
* реконструкцію теплових мереж котельні по вул.Незалежності,101 (заміна трубопроводів на попередньоізольовані протяжністю 1,245 км.) на суму 718,14 тис.грн.;
* реконструкцію теплових мереж котельні по вул.Незалежності,47 (заміна трубопроводів на попередньоізольовані протяжністю 0,560 км.) на суму 80,89 тис.грн.;
* реконструкцію теплових мереж котельні по вул.В.Кияна,49 (заміна трубопроводів на попередньоізольовані протяжністю 1,190 км.) на суму 1028,78 тис.грн.;
* реконструкцію теплових мереж котельні по вул.Шевченка,115 (заміна трубопроводів на попередньоізольовані протяжністю 1,180 км.) на суму 838,06 тис.грн.;
* заміна теплообмінника в котельні по вул. Драгоманова,22 на суму 114,25 тис. грн.;
* заміна теплообмінника в котельні по вул. Незалежності,101 на суму 75,44 тис. грн.;
* реконструкцію вузла обліку газу на котельні по вул.Незалежності,50 на суму 66,80 тис.грн.;
* заміна мережевого насоса в котельні по вул.Вітовського,22 на суму 120,57 тис.грн.;
* заміна мережевого насоса в котельні по вул.Незалежності,70 на суму 125,19 тис.грн.;
* ремонт покрівлі котельні по вул.Незалежності,108 на суму 68,04 тис.грн.;
* ремонт покрівлі котельні по вул.Левицького,1 на суму 81,15 тис.грн.;
* ремонт покрівлі котельні по вул.Смірнова,14 на суму 102,9 тис.грн.;
* ремонт покрівлі котельні по вул.Незалежності,142 на суму 96,15 тис.грн.;
* ремонт покрівлі котельні по вул.Драгоманова,22 на суму 74,52 тис.грн.;
* ремонт покрівлі котельні по вул.Грушевського,2 на суму 73,18 тис.грн.;
* ремонт покрівлі котельні по вул.Заводська,27а на суму 119,87 тис.грн.;
* ремонт покрівлі котельні по вул.Володимирська,85 на суму 111,69 тис.грн.