**Звіт про виконання інвестиційної програми 2019 рік.**

Метою програми є підвищення надійності та ефективності теплопостачання задоволення потреб споживачів у якісних послугах, мінімізація збитків та підвищення енергоефективності за рахунок впровадження сучасних технологій транспортування теплової енергії .

Впровадження результативних механізмів підвищення рівня енергоефективності та вжиття заходів, щодо зменшення питомих витрат енергії та обсягів споживання енергоносіїв.

Плановий обсяг фінансування інвестиційної програми в 2019р. склав 15841,67 тис.грн., фактично профінансовано 17126,29 тис.грн. Економічний ефект від реалізації заходів становить – 1441,86 тис.грн.

**За рахунок інвестиційної програми 2019 р. реалізовано наступні заходи:**

**підрядною організацією:**

* ТзОВ «КОТЛОЗАВОД «КРІГЕР» здійснено реконструкцію котельні по вул. Володимирська, 85 із встановленням твердопаливних котлів на суму 14 436,42 тис. грн.;

**власними силами виконано:**

* реконструкцію котельні по вул.В.Кияна,49 із заміною 2-х котлів НІІСТУ-5 на два котли КСВ-1,0 на суму 155,17 тис.грн.;
* реконструкцію теплових мереж та мереж гвп котельні по вул.Вітовського,22 (заміна трубопроводів на попередньоізольовані протяжністю 0,614 км.) на суму 500,84 тис.грн.;
* ремонт покрівлі котельні по вул.Грушевського,9 на суму 137,73 тис.грн.;
* ремонт покрівлі котельні по вул.Незалежності,50 на суму 199,47 тис.грн.;
* ремонт покрівлі котельні по вул.Симоненка,22 – 228,42 тис.грн.;
* влаштовано огорожу та освітлення на котельні по вул.В.Кияна,49 на суму 495,00 тис.грн.;
* розроблено проектно-кошторисну документацію для реконструкції котельні по вул.В.Кияна,82 (проектом передбачено на заміну 6-ти існуючих газових котлів на два газові КСВ-2,0 та два твердопаливні потужністю по 1,5мВт) на суму 156,23 тис.грн.;
* розроблено проектну документацію на перенесення теплової мережі котельні по вул.В.Кияна,49 на суму 44,31 тис.грн.;
* збудовано новий гараж по вул.В.Кияна,49 на суму 772,90 тис.грн.