План   заходів з енергозбереження  по ПТМ „Ковельтепло” на  2018  р.

| № п/п | Назва заходу, реалізація якого завершена у звітному півріччі | Місце впровадження заходу (адреса) | Термін вико нання | Вартість заходу, млн.грн. | Обсяг економії ПЕР, т умов. палив | розрахункова економія ПЕР у т.ч. | Джерела та обсяги фінансування, млн.грн. (1-держ; 2-місцевий бюджет; 3-кредити, гранти, позики, 4-вл.кошти | Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу, млн.грн. | Термін окупності заходу, років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Природний газ, млн.м³ | Електро енер ія,млн. кВт год. | Тепло-енергія, тис.Гкал | Інші види палива, тис. т у.п. |  |  |  |
| 1. | Реконструкція котельні по вул. Незалежності,23 (заміна 6-ти котлів НІІСТУ-5 на КСВ–2шт та Калвіс-700-2шт.) | кот.Незалежності,23 | 2018р. | 2,000 | 61,75 | 0,054 |  |  |  | 2-2,000 | 0,400 | 5,0 |
| 2. | Заміна мережевого насоса із встановленням частотного регулятора на котельні по вул Незалежності,70 | кот. Незалежності,70 | 2018 р. | 0,225 |  |  | 0,045 |  |  | 4-0,225 | 0,075 | 3,0 |
| 3. | Заміна мережевого насоса із встановленням частотного регулятора на котельні по вул Вітовського,22 | кот. Вітовського,22 | 2018 р. | 0,176 |  |  | 0,037 |  |  | 4-0,176 | 0,059 | 3,0 |
| 4. | Реконструкція теплових мереж котельні по вул. Незалежності,47 | кот. Незалежності,47 | 2018р. | 0,096 | 3,20 | 0,003 |  |  |  | 4-0,096 | 0,024 | 4,0 |
| 5. | Реконструкція теплових мереж котельні по вул. Незалежності,101 | кот. Незалежності,101 | 2018р | 0,972 | 33,57 | 0,029 |  |  |  | 4-0,972 | 0,243 | 4,0 |
| 6. | Реконструкція теплових мереж котельні по вул. Вітовського,22 | кот. Вітовського,22 | 2018р | 0,320 | 10,82 | 0,009 |  |  |  | 4-0,320 | 0,080 | 4,0 |
| 7. | Реконструкція теплових мереж котельні по вул. Шевченка,115 | кот. Шевченка, 115 | 2018р | 0,947 | 38,51 | 0,033 |  |  |  | 4-0,947 | 0,237 | 4,0 |
| 8. | Реконструкція теплових мереж котельні по вул. Котляревського,4 | кот. Котляревського,4 | 2018 | 0,078 | 3,06 | 0,003 |  |  |  | 4-0,078 | 0,019 | 4,0 |
| 9. | Реконструкція теплових мереж котельні по вул. Грушевського,9 | кот. Грушевського,9 | 2018 | 0,255 | 10,40 | 0,009 |  |  |  | 4-0,255 | 0,064 | 4,0 |
| 10. | Реконструкція теплових мереж котельні по вул. Мічуріна,2 | кот. Мічуріна,2 | 2018 | 0,485 | 18,54 | 0,016 |  |  |  | 4-0,485 | 0,121 | 4,0 |
| 11. | Реконструкція теплових мереж котельні по вул. Незалежності,70 | кот. Незалежності,70 | 2018р | 0,741 | 30,49 | 0,027 |  |  |  | 4-0,741 | 0,185 | 4,0 |
| 12. | Реконструкція теплових мереж котельні по вул. Ватутіна,49 | кот. Ватутіна,49 | 2018р | 0,912 | 38,50 | 0,033 |  |  |  | 4-0,912 | 0,228 | 4,0 |
| 13. | Заміна теплообмінника на котельні по вул. Драгоманова,22 | кот. Драгоманова,22 | 2018 | 0,117 | 4,98 | 0,004 |  |  |  | 4-0,117 | 0,033 | 3,5 |
|  | всього |  |  | 7,324 | 253,82 | 0,220 | 0,082 |  |  | 2-2,000 4-5,324 | 1,768 |  |

Примітка: ціна  природного  газу для населення  за  1000 нм³  -  6809,64  грн. з ПДВ

ціна  природного  газу для бюджетних організацій та інших  за  1000 нм³  -  10367,88   грн. з ПДВ

Директор   ПТМ  “Ковельтепло”                                                             В.І.Бойко

Вик. Заікін В.М./48345